Приложение

к решению депутатов Стойбинского

сельского Совета народных депутатов

от 23.11.2015 г. № 18/5

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство, дорожное хозяйство, охрана земель Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы»**

**1. Паспорт**

**муниципальной программы «Благоустройство, дорожное хозяйство Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование**  **муниципальной программы** | Муниципальная программа «Благоустройство, дорожное хозяйство, охрана земель Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы» | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация Стойбинского сельсовета | |
| **Соисполнитель муниципальной программы** |  | |
| **Участники муниципальной программы** | Администрация Стойбинского сельсовета | |
| **Цель муниципальной программы** | Комплексно развить дорожное хозяйство, а также благоустроить территорию Стойбинского сельского поселения в целях обеспечения комфортных условий проживания жителей поселения в настоящем и будущем, повысить эффективность охраны земель на территории Стойбинского сельсовета, в том числе:  • обеспечить рациональное использование земель;  • обеспечить охрану и восстановление плодородия земель. | |
| **Задачи муниципальной программы** | 1.Повышение качества и надежности предоставления услуг в сфере благоустройства сельского поселения.  2.Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.  3.Проведение работ по повышению биологического потенциала земель муниципального образования, улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, создания условий для сохранения биологического разнообразия. | |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2016-2020 годы | |
| **Целевые показатели муниципальной программы** | Количество благоустроенных мест общего пользования  Количество закупленных малых архитектурных форм для сельского поселения  Количество территории поселения, убранной от сорной растительности  Количество территории поселения, убранной от сухих деревьев и кустарников  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения  Количество установленных дорожных знаков  Количество земель, подверженных агрохимическому обследованию почвы при выявлении фактов отравления, загрязнения вследствие нарушения правил обращения с ядохимикатами или иными опасными химическими и биологическими веществами | |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | **Подпрограмма 1** «Благоустройство Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы»  **Подпрограмма 2** «Дорожное хозяйство Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы»  **Подпрограмма 3** «Охрана земель Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы» | |
| **Ресурсное обеспечение муниципальной программы** | Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации муниципальной программы: | 753,6 |
| 2016 год: | 753,6 |
| 2017 год: | 0,0 |
| 2018 год: | 0,0 |
| 2019 год: | 0,0 |
| 2020 год: | 0,0 |
| Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам: | 753,6 |
| Бюджет Стойбинского сельсовета | 753,6 |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | Конечным результатом реализации муниципальной программы является комплексное развитие дорожного хозяйства, а также благоустройство территории Стойбинского сельского поселения в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем  Будет обеспечено:   повышение уровня благоустройства территории сельского поселения;   надлежащее качество состояния поселковых дорог и повышение безопасности дорожного движения;  Реализация муниципальной программы повлияет на повышение удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправления за счет позитивных изменений в сфере благоустройства и дорожного хозяйства.  Улучшение качественных характеристик земель.  Эффективное использование земель. | |

**2.Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Остро на территории поселения встала проблема с неуклонным ростом безнадзорных бродячих животных. В связи с внесением изменений в Устав Стойбинского сельсовета в соответствии с Федеральным законодательством ч. 1статьи 7. «Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения» дополнена п. 14 «осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения». Таким образом, актуальным и заслуживающим отдельного внимания является отлов и содержание безнадзорных бродячих животных с целью изоляции животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, профилактики инфекционных заболеваний и предотвращения укусов людей и животных.

Мероприятие по содержанию и уходу за кладбищами необходимо расширить, с целью более полного осуществления полномочий органа местного самоуправления Стойбинский сельсовет в данной сфере.

Необходимо отметить тот факт, что администрацией Стойбинского сельсовета в предыдущие годы не осуществлялись мероприятия по облагораживанию кладбищ, оснащением материалами для захоронения в связи с дефицитом бюджета поселения. Необходимо наладить работу в данном направлении.

Важнейшим событием для дорожной отрасли стало создание системы дорожных фондов, направленной на обеспечение дорожного хозяйства надежным источником финансирования. Данная мера будет способствовать улучшению состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей природной среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса.

Земля используется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Эта формула служит фундаментом прав и обязанностей государства, занятия общества и землепользователей использованием и охраной земли в соответствии с действующим законодательством.

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного комплекса - лесные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, озелененные пространства природоохранные зоны и другие выполняют важнейшую роль в решении задачи обеспечения условий устойчивого развития поселения.

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики сельского поселения.

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств.

Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное землепользование.

Проблемы устойчивого социально-экономического развития Стойбинского сельсовета и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. На уровне сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений.

**3.Цели и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы**

***Цель муниципальной программы:***Комплексно развить дорожное хозяйство, а также благоустроить территорию Стойбинского сельского поселения в целях обеспечения комфортных условий проживания жителей поселения в настоящем и будущем, повысить эффективность охраны земель на территории Стойбинского сельсовета, в том числе:

• обеспечить рациональное использование земель;

• обеспечить охрану и восстановление плодородия земель.

***Задачи муниципальной программы:***

1.Повышение качества и надежности предоставления услуг в сфере благоустройства сельского поселения.

2.Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

3.Проведение работ по повышению биологического потенциала земель муниципального образования, улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, создания условий для сохранения биологического разнообразия.

***Срок реализации Программы***

Мероприятия Программы реализуются в течение 2016-2020 годов

**Целевые показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | |  | |
| **1 Подпрограмма «Благоустройство Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных мест общего пользования | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |  | |
| 1.2 | Количество закупленных малых архитектурных форм для сельского поселения | ед. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| 1.3 | Количество территории поселения, убранной от сорной растительности | кв.м. |  |  |  |  |  | | | |  |
| 1.4 | Количество территории поселения, убранной от сухих деревьев и кустарников | кв.м. |  |  |  |  |  | | | |
|  | **2 Подпрограмма «Дорожное хозяйство Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 50 | 45 | 40 | 35 | 20 | | | | |  |
| 2.2 | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | | |  | |
| 2.3 | Количество установленных дорожных знаков | шт. | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | | |  | |
| **3 Подпрограмма «Охрана земель Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество посаженных кустарников и деревьев на участках подверженных водной эрозии с целью укрепления берегов в черте населенных пунктов | шт. | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | |
| 3.2 | Количество земель, подверженных агрохимическому обследованию почвы при выявлении фактов отравления, загрязнения вследствие нарушения правил обращения с ядохимикатами или иными опасными химическими и биологическими веществами | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

**4. Обоснование выделения подпрограмм**

**и характеристика основных мероприятий подпрограмм**

Для достижения цели муниципальной программы: комплексно развить дорожное хозяйство, а также благоустроить территорию Стойбинского сельского поселения в целях обеспечения комфортных условий проживания жителей поселения в настоящем и будущем, повысить эффективность охраны земель на территории Стойбинского сельсовета, в том числе:

• обеспечить рациональное использование земель;

• обеспечить охрану и восстановление плодородия земель;

основные мероприятия выделены в 3 подпрограммы.

**В рамках подпрограмм осуществляется реализация следующих основных мероприятий:**

1. Подпрограмма «Благоустройство Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы»

Перечень подпрограммных мероприятий и основных целевых показателей от реализации программы представлен в пункте 2 подпрограммы.

2. Подпрограмма «Дорожное хозяйство Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы»

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в пункте 2 подпрограммы.

3. Подпрограмма «Охрана земель Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы»

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в пункте 2 подпрограммы.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета Стойбинского сельсовета, а также возможно софинансирование с районным и областным бюджетами.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников составляет 753,6 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период реализации программы | Объем финансирования, тыс. руб.  (с одним знаком после запятой) | | | | | |
| Финансовыесредства, всего | в том числе | | | | |
| ОБ\* | | РБ\* | МБ\* | Внебюджетные  средства |
| **Подпрограмма № 1**  **«Благоустройство Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы»** | | | | | | |
| Всего за весь период | 400,0 | - | | - | 400,0 | - |
| 2016 | 400,0 | - | | - | 400,0 | - |
| 2017 | 0,0 | - | | - | 0,0 | - |
| 2018 | 0,0 | - | | - |  | - |
| 2019 | 0,0 | - | | - | 0,0 | - |
| 2020 | 0,0 | - | | - | 0,0 | - |
| **Подпрограмма № 2**  **«Дорожное хозяйство Стойбинксого сельского поселения на 2016-2020 годы»** | | | | | | |
| Всего за весь период | 353,6 | - | | - | 353,6 | - |
| 2016 | 353,6 | - | | - | 353,6 | - |
| 2017 | 0,0 | - | | - | 0,0 | - |
| 2018 | 0,0 | - | | - | 0,0 | - |
| 2019 | 0,0 | - | | - | 0,0 | - |
| 2020 | 0,0 | - | | - | 0,0 | - |
| **Подпрограмма № 3**  **«Охрана земель Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы»** | | | | | | |
| Всего за весь период | 0,0 | - | | - | 0,0 | - |
| 2016 | 0 | - | | - | 0,0 | - |
| 2017 | 0,0 | - | | - | 0,0 | - |
| 2018 | 0,0 | - | | - |  | - |
| 2019 | 0,0 | - | | - | 0,0 | - |
| 2020 | 0,0 | - | | - | 0,0 | - |
| ИТОГО по муниципальной программе | | | | | | |
| Всего за весь период | 753,6 | | - | - | 753,6 | - |
| 2016 | 753,6 | | - | - | 753,6 | - |
| 2017 | 0,0 | | - | - | 0,0 | - |
| 2018 | 0,0 | | - | - | 0,0 | - |
| 2019 | 0,0 | | - | - | 0,0 | - |
| 2020 | 0,0 | | - | - | 0,0 | - |

\* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».

Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в муниципальную программу в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период, подлежат утверждению Стойбинским сельским Советом народных депутатов.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;

риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой современной техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков, управление рисками планируется проводить путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.

2. Ответственный исполнитель:

- организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также за достижение ожидаемых конечных результатов ее реализации;

- принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование  и утверждение;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию о ходе реализации муниципальной программы;

- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, представляет их в комиссию по вопросам реализации муниципальных программ;

- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального, областного и районного бюджетов и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы.

3. Соисполнители:

- обеспечивают разработку и согласование с участниками муниципальной программы подпрограмм;

- организуют реализацию подпрограмм, координируют деятельность участников муниципальной программы по реализации основных мероприятий подпрограмм, несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по основным мероприятиям подпрограмм;

- разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу в части подпрограмм;

- формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

- запрашивают у участников муниципальной программы информацию о ходе реализации основных мероприятий;

- разрабатывают и представляют ответственному исполнителю отчеты о реализации подпрограммы;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации подпрограмм.

4. Участники муниципальной программы:

- осуществляют реализацию основных мероприятий;

- осуществляют распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период по мероприятиям, входящим в основные мероприятия;

- согласовывают проект подпрограммы, включение в проекты подпрограмм основных мероприятий, проект изменений в подпрограмму в части основных мероприятий;

- формируют предложения по разработке проекта подпрограммы, внесению изменений в подпрограмму, направляют их соисполнителю;

- разрабатывают и представляют соисполнителю отчеты о реализации основных мероприятий.

5. Участники мероприятий муниципальной программы участвуют в реализации мероприятий подпрограмм.

6. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планами мероприятий подпрограмм.

7. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, формирует и представляет в комиссию по вопросам реализации муниципальных программ ежегодный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период реализации муниципальной программы, который включает в себя отчет о реализации муниципальной программы за отчетный год.

8. Комиссия по вопросам реализации муниципальных программ организует рассмотрение  ежегодного (итогового) отчета о реализации муниципальной программы, по результатам которого принимается решение об эффективности реализации муниципальной программы.

В случае, если ожидаемая эффективность не достигнута или эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом формируются предложения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

9. Учитывая решение комиссии по вопросам реализации муниципальных программ об эффективности реализации муниципальной программы,  не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в СССНД может быть принято решение о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Указанное решение оформляется решением депутатов Стойбинского сельского Совета народных депутатов о внесении изменений в муниципальную программу или об отмене муниципальной программы, которое готовит ответственный исполнитель.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение муниципальной программы муниципальных контрактов в местном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

10. Ежегодный (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляется ответственным исполнителем в качестве информации главе администрации Стойбинского сельсовета.

**8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

Конечным результатом реализации муниципальной программы является комплексное развитие дорожного хозяйства, а также благоустройство территории Стойбинского сельского поселения в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем

Будет обеспечено:

 повышение уровня благоустройства территории сельского поселения;

 надлежащее качество состояния поселковых дорог и повышение безопасности дорожного движения;

Реализация муниципальной программы повлияет на повышение удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправления за счет позитивных изменений в сфере благоустройства и дорожного хозяйства.

**9. Подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

**Подпрограмма № 1**

**«Благоустройство Стойбинского сельского поселения**

**на 2016-2020 годы»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство, дорожное хозяйство, охрана земель Сойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы» | |
| Наименование подпрограммы | «Благоустройство Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы» | |
| Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы |  | |
| Участники подпрограммы | Администрация Стойбинского сельсовета | |
| Цель подпрограммы | Комплексно благоустроить территорию Стойбинского сельского поселения в целях обеспечения комфортных условий проживания жителей поселения в настоящем и будущем. | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1.Повышение качества и надежности предоставления услуг в сфере благоустройства сельского поселения | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2020 годы | |
| Целевые показатели подпрограммы | Количество благоустроенных мест общего пользования  Количество закупленных малых архитектурных форм для сельского поселения  Количество территории поселения, убранной от сорной растительности  Количество территории поселения, убранной от сухих деревьев и кустарников | |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации  муниципальной программы: | 400,0 |
| 2016 год: | 400,0 |
| 2017 год: | 0,0 |
| 2018 год: | 0,0 |
| 2019 год: | 0,0 |
| 2020 год: | 0,0 |
| Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам: | 400,0 |
| Бюджет Стойбинского сельсовета | 400,0 |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | Комплексное благоустройство территории Стойбинского сельского поселения в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем  Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения.  Реализация подпрограммы повлияет на повышение удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправления за счет позитивных изменений в сфере благоустройства. | |

**2. План мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта, мероприятия** | **Исполнитель** | **Объёмы финансирования по годам**  **(тыс. руб.)** | | |  |  |  |  | **итого** |  |  |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Итого** |  |  |  |
| **1.Основное мероприятие**  Комплексное благоустройство территории Стойбинского сельского поселения | | | | | | | |  | | |  |
| **Мероприятие** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уборка общественных мест: остановка, вокруг спортивного зала, стадион, детская площадка общественные туалеты (внутри и вокруг) и т.д.. | Администрация Стойбинского сельсовета | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  | 10597,9 |  |
| 1.2 | Ремонт и строительство тротуаров, заборов на территории Стойбинского сельсовета | Администрация Стойбинского сельсовета | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение малых архитектурных форм: урн для сбора мусора | Администрация Стойбинского сельсовета | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |  |
| 1.4 | Выполнение работ по санитарной рубке сухих деревьев и кустарников на территории поселения | Администрация Стойбинского сельсовета | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  | 553,1 |  |  | |
| 1.5 | Выполнение работ по уборке территории поселения от сорной растительности | Администрация Стойбинского сельсовета | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  |  |  |  | |
| 1.6 | Организация вывоза мусора с домовых территорий многоквартирных домов | Администрация Стойбинского сельсовета | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |  |  | |
| 1.7 | Закуп ГСМ для проведения мероприятий по уборке территорий Стойбинского сельсовета | Администрация Стойбинского сельсовета | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 |  |  |  |  | |
| 1.8 | Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения | Администрация Стойбинского сельсовета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | |
| 1.9 | Уборка территории кладбищ от мусора | Администрация Стойбинского сельсовета | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |  |  |  | |
| 1.10 | Подвоз песка - по мере необходимости на основании регулярного обследования | Администрация Стойбинского сельсовета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | |
| 1.11 | Расчистка подъездных путей к территории кладбищ | Администрация Стойбинского сельсовета | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |  |  |  |  | |
| 1.12 | Приобретение пиломатериала для строительства и ремонта тротуаров, а также заборов | Администрация Стойбинского сельсовета | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |  |  | |
|  | **Всего по подпрограмме** | Администрация Стойбинского сельсовета | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |  |  | |

**Подпрограмма № 2**

**«Дорожное хозяйство Стойбинского сельского поселения**

**на 2016-2020 годы»**

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство, дорожное хозяйство, охрана земель Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы» | |
| Наименование подпрограммы | «Дорожное хозяйство Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы» | |
| Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы |  | |
| Участники подпрограммы | Администрация Стойбинского сельсовета | |
| Цель подпрограммы | Комплексно развить дорожное хозяйство в целях обеспечения комфортных условий проживания жителей поселения в настоящем и будущем. | |
| Задачи подпрограммы | 1.Улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения. | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2020 годы | |
| Целевые показатели подпрограммы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения  Количество установленных дорожных знаков | |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации  муниципальной программы: | 353,6 |
| 2016 год: | 353,6 |
| 2017 год: |  |
| 2018 год: |  |
| 2019 год: |  |
| 2020 год: |  |
| Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам: | 353,6 |
| Бюджет Стойбинского сельсовета | 353,6 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Конечным результатом реализации муниципальной программы является комплексное развитие дорожного хозяйства в целях обеспечения комфортных условий проживания для граждан в настоящем и будущем.  Будет обеспечено:   надлежащее качество состояния поселковых дорог и повышение безопасности дорожного движения;  Реализация муниципальной программы повлияет на повышение удовлетворенности жителей деятельностью органов местного самоуправления за счет позитивных изменений в сфере дорожного хозяйства. | |

**2. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта, мероприятия** | **Исполнитель** | **Объёмы финансирования по годам**  **(тыс. руб.)** | | |  |  |  | **итого** |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **Итого** |  |
| **1. Основное мероприятие**  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Стойбинского сельского поселения и  искусственных сооружений на них | | | | | | | | |  |
|  | **Мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт (ямочный ремонт, отсыпка, грейдеровка) автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Стойба | Администрация Стойбинского сельсовета | 133,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,6 |  |
| 1.2 | Полив автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Стойба в летний период | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 1.5 | Выполнение работ по ремонту и строительству пешеходных тротуаров | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
|  | Приобретение ГСМ для полива автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Стойба в летний период | Администрация Стойбинского сельсовета | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 1.6 | Приобретение строительных материалов (пиломатериал, гвозди и т.д.) для строительства и ремонта пешеходных тротуаров | Администрация Стойбинского сельсовета | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 1.9 | Приобретение дорожных знаков | Администрация Стойбинского сельсовета | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |
|  | **Всего по подпрограмме** |  | 353,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 353,6 |  |

**Подпрограмма № 3**

**«Охрана земель Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы»**

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство, дорожное хозяйство, охрана земель Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы» | |
| Наименование подпрограммы | «Охрана земель Стойбинского сельского поселения на 2016-2020 годы» | |
| Соисполнитель, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы | Администрация Стойбинского сельсовета | |
| Участники подпрограммы | Администрация Стойбинского сельсовета | |
| Цель подпрограммы | Повысить эффективность охраны земель на территории Златоустовского сельсовета, в том числе:  • обеспечить рациональное использование земель;  • обеспечить охрану и восстановление плодородия земель. | |
| Задачи подпрограммы | Проведение работ по повышению биологического потенциала земель муниципального образования, улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, создания условий для сохранения биологического разнообразия. | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2020 годы | |
| Целевые показатели подпрограммы | Количество посаженных кустарников и деревьев на участках подверженных водной эрозии с целью укрепления берегов в черте населенных пунктов  Количество земель, подверженных агрохимическому обследованию почвы при выявлении фактов отравления, загрязнения вследствие нарушения правил обращения с ядохимикатами или иными опасными химическими и биологическими веществами | |
| Источники финансирования подпрограммы | Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам реализации  муниципальной программы: | 0,0 |
| 2016 год: |  |
| 2017 год: |  |
| 2018 год: |  |
| 2019 год: |  |
| 2020 год: |  |
| Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам: | 0,0 |
| Бюджет Стойбинского сельсовета | 0,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Улучшение качественных характеристик земель.  Эффективное использование земель. | |

**2. Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта, мероприятия** | **Исполнитель** | **Объёмы финансирования по годам**  **(тыс. руб.)** | | |  |  |  | **итого** |
| **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **итого** |  |
| **1. Основное мероприятие**  Обеспечение рационального использования земель | | | | | | | | |  |
|  | **Мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по посадке кустарников и деревьев на участках подверженных водной эрозии, укрепление берегов в черте населенных пунктов | Администрация Стойбинского сельсовета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Всего по подпрограмме** |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |