**Согласовано Утверждаю**

**Директор ООО «Сервис ДВ»**

**Глава с.Стойба \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А.Елесин**

**\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Даниленко**

**25.05.2021г**

**План мероприятий подготовки к работе в отопительный сезон 2021-2022гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | | Ориентировочная cтоимость тыс.руб. | | Срок исполнения | Исполнитель |
|  |  | Ед.изм. | К-во | Всего | В том числе  из бюджетов всех уровней |  |  |
| **с.Стойба** | | | | | | | |
| 1. | Текущий ремонт насосов К 45/30, К 100/80-160 | шт. | 3 | Собственные средства | - | 01.06-30.08 | ООО «Сервис ДВ» |
| 2. | Текущий ремонт котлов П-9 | шт. | 2 | Собственные средства | - | 01.06-30.08 | ООО «Сервис ДВ» |
| 3. | Ревизия запорной арматуры | шт. | - | Собственные средства | - | 25.05-01.07 | ООО «Сервис ДВ» |
| 4. | Подключение котла к системе водоснабжения, устройство газохода | шт. | 1 | Собственные средства | - | 01.06-30.08 | ООО «Сервис ДВ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |